君山区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价

项目名称       排渍电费及堤防、电排的日常维护

项目单位             君山区水利局

主管部门             君山区水利局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：  2017年6月28日

君山区财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 万 越 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18673039898 |  |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 | 2016年 1 月起至 2016年 12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 441（万元） |  |  | 实际到位资金 660（万元） |  |  |  |  |  | 实际支出 660（万元） |  |  |  |  | 结余（万元） |  |  |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |
| 市县财政 441万元 |  |  | 市县财政 607万元 |  |  |  |  |  | 市县财政 607万元 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |
| 其它 |  |  | 其它53 |  |  |  |  |  | 其它53 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 付排渍电费 |  |  |  |  | 4429.83 |  | 2015.2.61# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 705016.31 |  | 2015.5.37# |  |  |  |  |  |  |  | 2015.9－2016.5月（1166972.9）其中：2016年排渍电费705016.31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3431.75 |  | 2015.7.18# |  |  |  |  |  |  |  | 对账误差调整 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2549984.03 |  | 2015.12.73# |  |  |  |  |  |  |  | 2016.6－12月 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 3262861.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 堤防及电排的日常维护 |  |  |  |  | 50000 |  | 2016.3.10# |  |  |  |  |  |  |  | 君山电排 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50000 |  | 2016.4.3# |  |  |  |  |  |  |  | 洪水港指挥部 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50000 |  | 2016.4.6# |  |  |  |  |  |  |  | 许市水利站 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50000 |  | 2016.4.9# |  |  |  |  |  |  |  | 钱南垸水委会 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50000 |  | 2016.4.16# |  |  |  |  |  |  |  | 建设垸水委会 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 60000 |  | 2016.4.28# |  |  |  |  |  |  |  | 君山垸水委会 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30000 |  | 2016.4.29# |  |  |  |  |  |  |  | 荆江门指挥部 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50000 |  | 2016.5.6# |  |  |  |  |  |  |  | 建设垸电排 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10000 |  | 2016.5.24# |  |  |  |  |  |  |  | 洪水港指挥部 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100000 |  | 2016.6.30# |  |  |  |  |  |  |  | 君山垸水委会 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 110000 |  | 2016.6.31# |  |  |  |  |  |  |  | 君山电排 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 300000 |  | 2016.6.32# |  |  |  |  |  |  |  | 钱粮湖电排 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100000 |  | 2016.6.33# |  |  |  |  |  |  |  | 钱北垸水委会 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 115000 |  | 2016.6.34# |  |  |  |  |  |  |  | 钱南垸 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 55000 |  | 2016.6.35# |  |  |  |  |  |  |  | 建设垸水委会 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 55000 |  | 2016.6.36# |  |  |  |  |  |  |  | 建设垸电排 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30000 |  | 2016.6.37# |  |  |  |  |  |  |  | 许市水利站 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30000 |  | 2016.6.38# |  |  |  |  |  |  |  | 荆江门指挥部 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 70000 |  | 2016.6.39# |  |  |  |  |  |  |  | 洪水港指挥部 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4162 |  | 2016.7.1# |  |  |  |  |  |  |  | 君山垸水委会 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 200000 |  | 2016.7.6# |  |  |  |  |  |  |  | 洪水港指挥部 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50000 |  | 2016.8.9# |  |  |  |  |  |  |  | 君山垸水委会 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40000 |  | 2016.8.25# |  |  |  |  |  |  |  | 荆江门指挥部 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20000 |  | 2016.9.20# |  |  |  |  |  |  |  | 钱南垸 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 930000 |  | 2016.9.26# |  |  |  |  |  |  |  | 付各二级机构 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25000 |  | 2016.12.35# |  |  |  |  |  |  |  | 君山垸水委会 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 22500 |  | 2016.12.36# |  |  |  |  |  |  |  | 建设垸电排 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 22500 |  | 2016.12.37# |  |  |  |  |  |  |  | 钱北垸 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25000 |  | 2016.12.38# |  |  |  |  |  |  |  | 钱南垸 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50000 |  | 2016.12.39# |  |  |  |  |  |  |  | 防护林管理站 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20000 |  | 2016.12.40# |  |  |  |  |  |  |  | 荆江门指挥部 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 22500 |  | 2016.12.41# |  |  |  |  |  |  |  | 建设垸水委会 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20000 |  | 2016.12.42# |  |  |  |  |  |  |  | 许市水利站 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50000 |  | 2016.12.43# |  |  |  |  |  |  |  | 钱粮湖电排 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25000 |  | 2016.12.45# |  |  |  |  |  |  |  | 洪水港指挥部 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25000 |  | 2016.12.46# |  |  |  |  |  |  |  | 君山电排 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30000 |  | 2016.12.78# |  |  |  |  |  |  |  | 芦苇场桑园电排 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4777649 |  | 2016.12.80# |  |  |  |  |  |  |  | 付各二级机构 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 7735311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 含人员津补贴440万 |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 10998172.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际支出660万，排渍电费326万，日常维护334万 |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 |  | 预 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实 际 |  |  |  |  |  |
|  |  | 排渍电费150万元，堤防及电排的日常维护291万元，堤防保证安全度汛；水库遇设计暴雨不垮坝；电排保证排灌自如；垸内三日降雨200毫米不渍田；遇中等程度干旱，生活、生产、生态用水不受大的影响，发生严重干旱时，生活用水有保障，工农业生产损失降到最低。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财政追加排渍电费166万元，其它资金53万，实际支出660万元，达到预期目标。 |  |  |  |  |  |
| 基本指标 |  | 具体指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标 分值 |  | 评价 得分 |  |  |  | 备 注 |  |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目决策 （20分） |  | 绩效目标 （4分） |  |  |  | 设立目标 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 目标明确 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 目标量化 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 目标细化 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 决策过程 （8分） |  |  |  | 政策依据 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 实施规划 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 资金分配 （8分） |  |  |  | 分配方式 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 分配过程 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 分配时效 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目审核 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支持方向 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 资金结余 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 项目管理 （25分） |  | 资金到位 （5分） |  |  |  | 财政资金到位率 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 配套资金到位率 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 拨付进度 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 资金管理 （8分） |  |  |  | 使用范围 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支付依据 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 开支标准 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 财务管理 （6分） |  |  |  | 财务制度 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 执行制度 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 政府采购 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 集中支付 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 会计核算 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 组织实施 （6分） |  |  |  | 组织机构 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目调整 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 制度执行 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 项目产出（完成） （15分） |  | 产出数量 （5分） |  |  |  | 项目规模 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出质量 （4分） |  |  |  | 项目标准 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出时间 （3分） |  |  |  | 项目时效 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出成本 （3分） |  |  |  | 成本控制 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 项目效果 （40分） |  | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境效益 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合得分 |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |  |  |  |
| 万越 |  |  | 书记、局长 |  |  |  |  |  | 水利局 |  |  |  | 万越 |  |  |  |  |  |
| 肖冬华 |  |  | 副书记、副局长 |  |  |  |  |  | 水利局 |  |  |  | 肖冬华 |  |  |  |  |  |
| 敬立群 |  |  | 党委委员 |  |  |  |  |  | 水利局 |  |  |  | 敬立群 |  |  |  |  |  |
| 余立雄 |  |  | 党委委员 |  |  |  |  |  | 水利局 |  |  |  | 余立雄 |  |  |  |  |  |
| 许英 |  |  | 股长 |  |  |  |  |  | 水利局排灌股 |  |  |  | 许英 |  |  |  |  |  |
| 聂祖亮 |  |  | 股长 |  |  |  |  |  | 水利局工程股 |  |  |  | 聂祖亮 |  |  |  |  |  |
| 陈力 |  |  | 股长 |  |  |  |  |  | 水利局财计股 |  |  |  | 陈力 |  |  |  |  |  |
| 填报人（签字）： 陈力 2017年 6月28 日 评价组组长（签字）：万越 2017年 6月28 日 自评单位负责人（签字并盖章）：万越 2017年 6月28 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目实施评价报告

一、项目基本概况

（一）项目单位基本情况

君山区水利局现有人数 613人，其中：行政参公人员25人；在职全额事业编制201人，其中内退5人；自收自支编制6人；离退休225人，其中事业退休159人，企业退休65人；临聘人员57人的；下岗分流人员49人；其他临时人员46人。下辖各类性质的二级机构15家，管理着235公里防洪大堤，58公里流经区域河流，51座穿堤建筑物，29座外排机埠，截止2015年底账面资产总额42182.86万元，净资产12446.58万元。主要职责（与本项目相关的职责）： 1、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；2、负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的日常工作；3、负责节约用水工作、4、组织、指导水利工程设施、水域及其岸线的管理与保护；5、负责防治水土流失工作；

（二）项目年度预算绩效目标，堤防保证安全度汛；水库遇设计暴雨不垮坝；电排保证排灌自如；垸内三日降雨200毫米不渍田；遇中等程度干旱，生活、生产、生态用水不受大的影响，发生严重干旱时，生活用水有保障，工农业生产损失降到最低。

二、项目资金使用及管理情况

1、项目资金安排落实情况

排渍电费及堤防、电排的日常维护项目资金由区财政年初预算安排，项目资金共计441万元，实施过程中因排渍电费超过预期给予追加166万元，实际项目资金财政安排落实607万元，其它资金53万元，用于排渍电费及堤防、电排的日常维护。

2、项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

项目资金实际支出见项目支出明细表，截止2016年12月，共计支出660万元，其中排渍电费326万元，堤防、电排的日常维护支出334万元。

3、项目资金管理情况

项目资金的管理情况较好，制定了《水利局二级机构财务管理办法》、《水利局二级机构预算管理办法》、《水利局二级机构账务代管管理办法》等管理规定，并严格执行；排渍电费凭电力部门抄表等原始资料及局排灌股签证，报财政国库集中支付办理支付。

堤防、电排的日常维护经费，局财务部门纳入年度二级机构经费预算，按时间和项目实施进程分次、分批拨付；项目资金的使用、监管，通过局会计集中核算中心对二级机构财务代管进行，保证足额、规范地使用。

三、项目组织、管理情况

项目实施年初由水建部门制定堤防、电排日常维护的项目及资金计划，交由堤防、电排所属二级机构负责实施，由局工程股负责日常的检查、监督、完成项目的验收；排渍电费由电力部门提供原始依据，局排灌股监督、核实。

四、综合评价情况及评价结论

水利局成立由局主要负责人、分管财务、排灌、工程等工作的负责人及具体经办人组成单位评价组 ，采用单位绩效自评的评价方式，对项目绩效目标及实施计划完成情况进行了综合评价，基本达到预期目标，堤防保证安全度汛；水库遇设计暴雨不垮坝；电排保证排灌自如；垸内三日降雨200毫米不渍田；遇中等程度干旱，生活、生产、生态用水不受大的影响，发生严重干旱时，生活用水有保障，工农业生产损失降到最低。综合评价指标量化考评96分，达到优秀水平。

五、项目主要绩效情况分析

项目的经济性分析，项目确定由财政预算安排，其中排渍电费150万元，堤防、电排的日常维护291万元，水利局本着节约的原则，通过预算进行控制，情况较好，但二级机构执行较困难，基本上都要调节其他资金才能保证项目具体实施。

项目的效率性分析，水利局主要是通过制定项目实施计划；下达资金、经费预算，按时间及项目实施进度下拨资金；具体责任部门进行日常的监督、检查、验收，确保项目实施按时、按质量要求完成。

项目的有效性分析，项目实施完成，基本上能保证项目预期目标，保证堤防防汛安全，保证水库堤坝安全，保证电排正常运转、排灌自如。

项目的可持续性分析，本项目属于年度常规性项目，随着时间推移，设备老化，天气异常变化，自然环境影响对项目实施要求越来越高，项目实施成本越来越大，项目资金量越来越多，管理措施要求越来越高。

六、主要经验及做法、存在问题和建议

主要做法是根据财政预算确定的项目标准，制定年度的堤防、电排日常维护的项目计划，具体分管部门负责项目计划的监督、检查、验收，财务部门负责项目资金按计划、进度的申报、拨付、监管。

存在的问题一是项目资金预算总体规模无法达到部门标准的要求；二是排渍电费不确定性越来越大，资金越来越难保证及时足额拨付。

我们将积极争取财政的支持，进一步加强和完善项目管理，加强水事的调度，努力控制成本，确保项目的正常实施和预期目标的完成。建议财政将排渍电费项目单列，由电力部门提供原始资料，水利部门监督，财政部门直接结算支付；或者调整年度预算排渍电费年度基数150万到250万（依据近三年实际发生数）。