君山区审计局

2016年度政府投资项目审计费绩效评价报告

根据《岳阳市君山区财政局关于开展2016年度财政项目支出绩效自评工作的通知》（岳君财[2017]25号）要求，现对我局2016年度政府投资项目审计费开展了绩效自评。现将情况报告如下：

一、基本情况

2016年度我局根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》和《岳阳市君山区2016年度审计工作计划》，对全区政府投资基本建设项目进行审计。

全年完成投资结算审计项目共计191个，送审金额16437.9万元（全部为财政投资评审送审金额），审定金额15920.78万元，核减工程造价为区政府节约建设资金517.12万元，平均核减率为3.14%。

二、项目资金使用及管理情况

1、项目资金使用情况

2016年度收区财政局预算股，拨款110万元，支付114.7万元。

具体列示如下表：

| 年度 | 支出内容 | 支出金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 工资福利支出 | 37.5万元 |
| 2016 | 无形资产支出 | 1.88万元 |
| 2016 | 商品和服务支出 | 75.32万元 |

2、项目资金管理情况

2016年度政府投资项目审计费共计110万元，君山区审计局按照项目资金的收付和使用规定，认真记录项目资金支出情况，待年度政府投资项目审结完成后结算、结清年度政府投资项目审计费。

三、项目组织实施情况

我局政府投资项目审计费，严格执行审计项目管理制度，按年度结清，并加强日常审计项目跟踪检查监督，确保审计工作顺利有序进行。

四、项目综合评价及结论

评价组认为：从整体上看，我局政府投资审计项目经费管理使用比较规范，政策实施执行良好，所有的费用支出都按财政管理制度执行。

五、工作建议

政府投资审计历来由于审计资源有限等原因，仅限于项目结算造价审计环节以核减多少造价论成绩，为了切实做到管理出效益，今年我局政府投资审计注重建设项目的合法性、效益性等全过程跟踪监督。而跟踪审计是一项时间跨度长，项目情况复杂，具体事项紧迫，同时也对审计人员技术水平要求高的工作，要把工作做细致、完整、准确，就需投入大量的审计资源，因此，我们组织技术力量，主动或应邀150多人次深入施工现场工地察看并参加工程建设协调会，特别是配合建设单位和相关部门重点对施工过程中发生的变更，合同外新增部分进行研究，分析原因，确定方案，使得项目得以顺利实施。由于受审计资源不足的限制，审计过程中我局积极探索审计全覆盖的路径，多措并举，进一步提升审计工作效率。

2017年5月26日