附件3-2

君山区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价

项目名称：  2017年农村公路日常养护工程

项目单位：  岳阳市君山农村公路管理所

主管部门：  岳阳市君山区交通运输局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2017 年 7月18 日

岳阳区财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 董文祥 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13873027318 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 君山区 |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414005 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2017年 1 月起至 2017年 12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 190.5 |  | 实际到位资金 （万元） | 190.5 |  | 实际支出 （万元） |  |  | 190.5 | 结余 （万元） |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |
| 区财政 |  |  |  | 区财政 |  |  | 区财政 |  |  |  | 区财政 |  |
| 县区区财政 |  | 190.5 |  | 县区区财政 | 190.5 |  | 县区区财政 |  |  | 190.5 | 县区区财政 |  |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 | 会计凭证号 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 乡镇养护经费 |  |  |  | 49.1382万元 | 34、38、45、50、51、52、53、23、24、25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工班养护经费 |  |  |  | 14万元 | 71、73、35、3、19、16、20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路清灌缝工程 |  |  |  | 7.749万元 | 5、72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 春运道路抢修工程 |  |  |  | 7.527万元 | 55、7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 路面挖补 |  |  |  | 34.844万元 | 3、1、35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全标志牌 |  |  |  | 7.116万元 | 16、24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中小修工程 |  |  |  | 71.912万元 | 6、10、11、17、11、23、3、20、31、13、29、31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 192.2862万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 强化管机构及职责，严格路产路权维护，做好路面、路基、桥涵养护及绿化管养工作，加强安全管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成多条路的路面挖补和道路清灌缝、路面的维修，确保了路面、路基平整和稳固以及安全保护措施。 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 | 指标内容 |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 | 农村公路养护里程 |  |  | 659.277公里 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 | 《君山区农村公路实用技术规范细则》 |  |  | 符合相关技术标准 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 | 《君山区农村公路养护管理实施细则和考核办法》 |  |  | 一年 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 项目支出控制在预算范围内 |  |  | 190.5 |  | 3 |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 | 降底农村公路维修成本 |  |  | 并非以盈利为目的 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 | 促进农村公路经济持续发展 |  |  | 促进社会和谐 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 | 优化环境，确保安全 |  |  | 保证公路完好畅通 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意率高 |  |  | 95% |  | 8 |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 董文祥 |  |  | 所长 |  |  | 公路所 |  |  |  |  |  |  |
| 蔡伟洲 |  |  | 副所长 |  |  | 公路所 |  |  |  |  |  |  |
| 刘军 |  |  | 工程监理 |  |  | 公路所 |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 （二）项目资金使用及管理情况 （三）项目组织实施情况 （四）综合评价情况及评价结论 （五）项目主要绩效情况分析 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 （七）附件