附件3-2

岳阳区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价√

项目名称：         堤防维护及电排

项目单位：          君山区水利局

主管部门：          君山区水利局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：   2018年 6  月 28  日

岳阳区财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 万 越 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18673039898 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 君山区旅游大道 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 404005 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2017年 1 月起至 2017 年 12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 481（万元） |  |  |  | 实际到位资金 661（万元） |  |  |  | 实际支出 661（万元） |  |  |  | 结余 （万元） |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |
| 县区财政481万元 |  |  |  | 县区财政661万元 |  |  |  | 县区财政661万元 |  |  |  | 县区财政 |  |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 3月拨二级机构年度预算经费 |  |  |  | 270000 |  | 2017.3.10#5万、26#6万、32#10万、34#6万 |  |  |  |  | 预算经费含堤防及电排的日常维护费用和各类人员经费 |  |  |
| 4月拨二级机构年度预算经费 |  |  |  | 260000 |  | 2017.4.4#13万、11#8万、15#5万 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5月拨二级机构年度预算经费 |  |  |  | 1755000 |  | 2017.5.10#3万、29#172.5万 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6月拨二级机构年度预算经费 |  |  |  | 200000 |  | 2017.6.1#20万 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7月拨二级机构年度预算经费 |  |  |  | 45000 |  | 2017.7.8#4.5万 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8月拨二级机构年度预算经费 |  |  |  | 50000 |  | 2017.8.20#5万 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9月拨二级机构年度预算经费 |  |  |  | 1674020 |  | 2017.9.29#158万、35#9.402万 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10月拨二级机构年度预算经费 |  |  |  | 100000 |  | 2017.10.2#5万、18#5万 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11月拨二级机构年度预算经费 |  |  |  | 50000 |  | 2017.11.8#5万 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12月拨二级机构年度预算经费 |  |  |  | 1352500 |  | 2017.12.5#10万、17#5万、19#3万、37#117.25万 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12月二级机构年度预算经费结算 |  |  |  | 2464147 |  | 2017.12.72# |  |  |  |  | 2018年2月支付 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 8220667 |  |  |  |  |  |  | 堤防及电排的日常维护 |  |  |
| 2017年1-6月排渍电费 |  |  |  | 979995.48 |  | 2017.6.24# |  |  |  |  | 排渍电费先入往来账，再支付往来款 |  |  |
| 2017年7-12月排渍电费 |  |  |  | 2291472.95 |  | 2017.12.49# |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 3271468.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 11492135.83 |  |  |  |  |  |  | 其中各类人员经费488.2万元，实际项目支出661万元 |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 排渍电费150万元，堤防及电排的日常维护331万元，堤防保证安全度汛；水库遇设计暴雨不垮坝；电排保证排灌自如；垸内三日降雨200毫米不渍田；遇中等程度干旱，生活、生产、生态用水不受大的影响，发生严重干旱时，生活用水有保障，工农业生产损失降到最低。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财政追加排渍电费180万元，实际支出661万元，达到预期目标。42分。 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  | 16 |  | 15 |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 万越 |  |  | 书记、局长 |  |  |  | 水利局 |  |  |  | 万越 |  |  |
| 肖冬华 |  |  | 副书记、副局长 |  |  |  | 水利局 |  |  |  | 肖冬华 |  |  |
| 敬立群 |  |  | 党委委员 |  |  |  | 水利局 |  |  |  | 敬立群 |  |  |
| 余立雄 |  |  | 党委委员 |  |  |  | 水利局 |  |  |  | 余立雄 |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：  陈力           联系电话：13786049599

项目实施评价报告 # 一、项目基本概况 # （一）、项目单位基本情况。 君山区水利局现有人数 613人，其中：行政参公人员25人；在职全额事业编制201人，其中内退5人；自收自支编制6人；离退休225人，其中事业退休159人，企业退休65人；临聘人员57人的；下岗分流人员49人；其他临时人员46人。下辖各类性质的二级机构15家，管理着235公里防洪大堤，58公里流经区域河流，51座穿堤建筑物，29座外排机埠，截止2017年底账面资产总额5597.3万元，净资产3924.6万元。主要职责（与本项目相关的职责）： 1、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；2、负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的日常工作；3、负责节约用水工作、4、组织、指导水利工程设施、水域及其岸线的管理与保护；5、负责防治水土流失工作； （二）、项目年度预算绩效目标，堤防保证安全度汛；水库遇设计暴雨不垮坝；电排保证排灌自如；垸内三日降雨200毫米不渍田；遇中等程度干旱，生活、生产、生态用水不受大的影响，发生严重干旱时，生活用水有保障，工农业生产损失降到最低。 # 二、项目资金使用及管理情况 # 1、项目资金安排落实情况。 # 排渍电费及堤防、电排的日常维护项目资金由区财政年初预算安排，项目资金共计481万元，其中排渍电费150万元，堤防及电排的日常维护331万元，实施过程中因排渍电费超过预期给予追加180万元，实际项目资金财政安排落实661万元，用于排渍电费及堤防、电排的日常维护。 # 2、项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况。 # 项目资金实际支出见项目支出明细表，截止2017年12月，共计支出661万元，其中排渍电费327万元，堤防、电排的日常维护支出334（822-488）万元。 # 3、项目资金管理情况。 # 项目资金的管理情况较好，制定了《水利局二级机构财务管理办法》、《水利局二级机构预算管理办法》、《水利局二级机构账务代管管理办法》等管理规定，并严格执行；排渍电费凭电力部门抄表等原始资料及局排灌股签证，报财政国库集中支付办理支付。 # 堤防、电排的日常维护经费，局财务部门纳入年度二级机构经费预算，按时间和项目实施进程分次、分批拨付；项目资金的使用、监管，通过局会计集中核算中心对二级机构财务代管进行，保证足额、规范地使用。 # 三、项目组织、管理情况 # 项目实施年初由水建部门制定堤防、电排日常维护的项目及资金计划，交由堤防、电排所属二级机构负责实施，由局工程股负责日常的检查、监督、完成项目的验收；排渍电费由电力部门提供原始依据，局排灌股监督、核实。 # 四、综合评价情况及评价结论 # 水利局成立由局主要负责人、分管财务、排灌、工程等工作的负责人及具体经办人组成单位评价组 ，采用单位绩效自评的评价方式，对项目绩效目标及实施计划完成情况进行了综合评价，基本达到预期目标，堤防保证安全度汛；水库遇设计暴雨不垮坝；电排保证排灌自如；垸内三日降雨200毫米不渍田；遇中等程度干旱，生活、生产、生态用水不受大的影响，发生严重干旱时，生活用水有保障，工农业生产损失降到最低。综合评价指标量化考评96分，达到优秀水平。 五、项目主要绩效情况分析 项目的经济性分析，项目确定由财政预算安排，其中排渍电费 万元，堤防、电排的日常维护 万元，水利局本着节约的原则，通过预算进行控制，情况较好，但二级机构执行较困难，基本上都要调节其他资金才能保证项目具体实施。 项目的效率性分析，水利局主要是通过制定项目实施计划；下达资金、经费预算，按时间及项目实施进度下拨资金；具体责任部门进行日常的监督、检查、验收，确保项目实施按时、按质量要求完成。 项目的有效性分析，项目实施完成，基本上能保证项目预期目标，保证堤防防汛安全，保证水库堤坝安全，保证电排正常运转、排灌自如。 项目的可持续性分析，本项目属于年度常规性项目，随着时间推移，设备老化，天气异常变化，自然环境影响对项目实施要求越来越高，项目实施成本越来越大，项目资金量越来越多，管理措施要求越来越高。 # 六、主要经验及做法、存在问题和建议 # 主要做法是根据财政预算确定的项目标准，制定年度的堤防、电排日常维护的项目计划，具体分管部门负责项目计划的监督、检查、验收，财务部门负责项目资金按计划、进度的申报、拨付、监管。 # 存在的问题一是项目资金预算总体规模无法达到部门标准的要求；二是排渍电费不确定性越来越大，资金越来越难保证及时足额拨付。 # 我们将积极争取财政的支持，进一步加强和完善项目管理，加强水事的调度，努力控制成本，确保项目的正常实施和预期目标的完成。建议财政将排渍电费项目单列，由电力部门提供原始资料，水利部门监督，财政部门直接结算支付；或者调整年度预算排渍电费年度基数150万到250万（依据近三年实际发生数）。