君山区2020年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳市君山区拆迁安置服务中心

预 算 编 码：  142001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：  2021 年  6 月  28 日

君山区财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 卢先群 |  |  |  |  |  | 联络电话 | 15842866225 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员编制 |  | 20 |  |  |  |  |  | 实有人数 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职能职责概述 |  | 贯彻落实土地房屋依法征收安置和禁违治违的法律法规；负责国有土地房屋征收补偿调查登记，协助进行风险和价值评估，协助各内建设项目的征地及对项目单位考核工作， 核算和发放补偿金；协助区域内的禁违治违执法行动；土地收储与出让。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要 工作内容 |  | 任务1：拆除存量违法建设和无新增违法建设； 任务2：土地、房屋征收拆迁安置； 任务3：民生建房审批； 任务4：土地收储与出让； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |  | - 1、征收工作：2020年度共征收土地1037.6亩，拆迁房屋283户面积38205平方米。 - 2、禁违工作：2020年度共计拆除违法建设342处13629.12平 方米，其中新增违法建设70处4291平方米，2019年航拍违法建设190处5612.12平方米，存量违法建设82处3726平方米。市级挂销号51处，处置48处。 - 3、民生建房工作：2020年度民生建房在建122户严格按照一村一组一户型的要求进行严格监管；四原恢复及屋面翻修审批通过71户。 - 4、土地储备工作：2020年度完成LNG项目、第17批次、30批次、31批次、39批次和岳西中学的社会稳定风险评估及土地报批前期工作；完成了华君物流园南、法院北、纸厂渔场等土地出让前期工作；完成濠河安置点以东和李记食品新厂等地块的土地交易；完成福众医保地块和君山宾馆地块挂网工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 收入合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转 |  | 公共财 政拨款 |  | 政府基金拨款 |  | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  | 其他 收入 |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  | 450.89 |  |  | 450.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  | 450.89 |  |  | 450.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 支出合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  | 结余 |  |  |  |
|  |  |  |  | 基本支出 |  | 其中： |  |  |  |  |  | 项目支出 | 当年结余 |  |  | 累计结余 |
|  |  |  |  |  |  | 人员支出 |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  | 450.89 | 215.89 |  | 195.69 |  | 20.2 |  |  |  | 235 |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  | 450.89 | 215.89 |  | 195.69 |  | 20.2 |  |  |  | 235 |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 三公经费 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公务接待费 |  | 公务用车运维费 |  | 公务用车购置费 |  |  |  | 因公出国费 |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  | 16.35 | 8.6 |  | 7.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  | 16.35 | 8.6 |  | 7.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 固定资产 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |
|  |  |  |  | 在用固定资产 |  |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  | 88.79 | 88.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  | 88.79 | 88.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：拆除存量违法建设，新增违法建设为零; 目标2：房屋征收260户，土地征收1000亩 |  |  |  |  |  |  | 目标1：实际完成拆除违法建设13629.12平方米,其中新增违法建设4291平方米， 目标2：征收土地1037.6亩，房屋征收283户38205平方米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 |  |  |  |  |  | 绩效目标 |  |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |  |  |  | 质量指标 |  | 违法建设为零的目标 |  |  |  | 违法建设为零 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量指标 |  | 拆除违法建设 |  |  |  | 拆除违建13629.12平方米 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 房屋征收260栋，土地征收1000亩。 |  |  |  | 房屋征收283户，征收土地1037.6亩。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 违法建设即发现即拆除 |  |  |  | 无新增违法建设 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 绩效目标成本450万元 |  |  |  | 已支出450.89万元 |  |  |  |  |  |
|  | 效益目标 （预期实现的效益） |  |  |  | 社会效益 |  | 创造良好的社会环境，提升了城市生活品味 |  |  |  | 提升了城市品味改、善了人居环境 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 经济效益 |  | 降低了城市建设成本 |  |  |  | 降彽了建设成本 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 满意 |  |  |  | 98% |  |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  |  |  | 单 位 | 签 字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 赵望明 |  | 主任 |  |  |  |  |  | 区拆迁安置服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高松 |  | 副主任 |  |  |  |  |  | 区拆迁安置服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 刘伟 |  | 副主任 |  |  |  |  |  | 区拆迁安置服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 刘一鸣 |  | 副主任 |  |  |  |  |  | 区拆迁安置服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）： 卢先群                   联系电话：15842866225

区拆迁安置服务中心整体支出绩效评价报告 一、单位概况 区拆迁安置服务中心是正科级公益一类事业单位，为区人民政府直属事业机构，其主要职责是贯彻落实关于土地房屋征收安置和禁违拆违治违的法律法规，负责相关政策的宣传；负责国有土地和房屋征收补偿进行调查登记，协助进行风险和价值评估及核算发放补偿金；负责配合协调各类建设项目征地及对项目征收单位的考核工作，配合区政府交办的保障性住房建设和管理工作；负责全区禁违拆违治违工作的业务指导、培训、督查督办，协调区域内的禁违拆违治违执法行动；负责土地房屋征收安置和禁违治违等归口管理范围内的档案整理及信访案件的处理和回复；土地收储与出让。到2020年底，机关编制数21人，实有编制人数21人. 二、单位整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 基本支出用于保障机构的正常运转，完成日常工作任务面发生的支出，2020年度基本支出215.89 万元，主要包括人员经费支出195.69万元，公用支出20.2万元。 三公经费支出情况，2020年度三公经费财政批复数17.82万元（其中公务接待9.72万元，公务用车8.1万元），三公经费实际支出16.35万元（其中公务接待8.6万元，公务用车7.75万元）。 （二）项目支出用于禁违拆违治违工作经费、项目运转经费、地籍测绘、地勘报告、民生建房、房屋征收安置、土地征后管理等工作经费，土地储备工作经费。2020年度项目支出235万元。 三、单位专项组织实施情况 为了强化禁违拆违和土地依法征收工作，维护城乡规划建设秩序、完善城市规划，按照岳发【2012】2号、君发【2012】4号文件有关要求,区政府制订中心城区禁违拆违治违和土地依法征收工作职责，实行“属地管理为主、执法部门联动、考核分级实施、责任逐级追究”的原则，做到无新增违法建设，实现控制违法建设为零的目标。狠抓责任落实，领导更加重视，健全责任机制，推动措施更加有力。 - 单位整体支出绩效情况 - 按照市委市政府提出的“新增违法建设“零”增长，存量违法建设两年清零”的工作目标，在区委区政府的正确领导下，进一步加强了组织领导、强化了工作措施、健全了工作机制，通过抓业务、强队伍、提素质、促廉政，我区禁违拆违治违和土地依法征收工作也取得了更加健康、持续的发展。 （一）土地依法征收和土地储备方面：今年土地依法征收工作和土地储备工作按全年工作安排扎实推进。截止目前，全区共征收土地1037.6亩，拆迁房屋283户面积38205平方米。完成了华君物流园南、法院北、纸厂渔场等土地出让前期工作； （二）禁拆治违方面：今年度共计拆除违法建设342处13629.12平方米，其中新增违法建设70处4291平方米，2019年航拍违法建设190处5612.12平方米，存量违法建设82处3726平方米。市级挂销号51处，处置48处，剩余3处。（三）民生建房工作：民生建房在建122户严格按照一村一组一户型的要求进行严格监管；四原恢复及屋面翻修审批通过71户。 - 土地储备工作：完成LNG项目、2020年第17批次、30批次、31批次、39批次和岳西中学的社会稳定风险评估及土地报批前期工作；完成濠河安置点以东和李记食品新厂等地块的土地交易；完成福众医保地块和君山宾馆地块挂网工作。 五、存在的主要问题 - 目前主要存在经费不足和宣传力度不够的问题，特别是没有落实举报奖励制度，这些方面需加强。 六、改进措施和有关建议 增加财政部门预算，落实举报奖励经费。加强宣传报道，发动群众参与提高群众积极性，发现有违法建设能及时举报。

附件4-1

部门整体支出绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员 控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
|  |  | “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
|  | 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 政府采购 执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  | 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过 程 （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 3 | 资产处置不及时 |
|  |  | 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 建设湖南新增极目标任务完成情况 |  | 7 | 7 |  |
|  |  | 《政府工作报告》目标任务完成情况 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 省市重点民生实事完成情况 |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 其他工作实绩指标完成情况 |  | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。 部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 |  |  | 5 |  |
|  |  | 生态效益 |  |  | 5 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| 总 分 |  |  |  | 100 | 99 |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。