2023年度岳阳市君山区建设西垸水利管理委员会单位整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024年6月20日

2023年度岳阳市君山区建设西垸水利管理委员会单位整体支出绩效自评报告

- 部门（单位）基本情况

- 、单位职能

1、负责区域内长江干堤、洞庭湖堤、华洪运河堤、建新间堤（许市段）以及其主要穿堤建筑物的建设管理和运行维护；

2、负责区域内农田水利建设规划管理和其他水利服务；

3、负责友谊电排的日常管理和运行维护；

4、负责部分建设垸外洲滩地和内禁脚平台防护林及芦苇的日常管理；

5、负责区域内小（一）、小（二）型水库的日常管理及运行维护。

（二）、机构设置

岳阳市君山区建设西垸水利管理委员会单位隶属于君山区水利局二级机构。内设股室4个，分别为堤防管理站、电排管理站、办公室和财务室。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年本单位部门预算资金384.39万元（基本支出236.31万元，项目支出148.08万元），全年实际支出384.39万元，其中基本支出236.31万元，项目支出148.08万元，预算执行率100%。

本单位2023年度全年预算384.39万元（工资福利支出163.45万元、商品和服务支出195.8万元、对个人和家庭的补助21.14万元、资本性支出0万元、），其中一般公共预算财政拨款219.13万元。本单位2023年度基本支出236.31万元，其中人员经费188.59万元，公用经费47.72万元。

基本支出主要是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费，办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、维修（护）费等日常公用经费，以及离退休费用等其他对个人和家庭的补助支出。

（二）项目支出情况

- 2024年本单位项目支出148.08万元，主要是本单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，用于日常工作提防扫障以及提防维护等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2023年本单位无此项支出。

- 国有资本经营预算支出情况

2023年本单位无此项支出。

- 社会保险基金预算支出情况

2023年本单位无此项支出。

六、部门整体支出绩效情况

- 2023年，本单位积极履职，资金管理规范，资产管理到位，政策执行有力，较好地完成了年度工作目标，有效发挥了财政资金的使用效率。在人员经费支出上，严格执行上级的各项制度;在公用经费使用上，严格执行预算;在“三公”经费开支上，厉行节约，从严控制。根据《部门整体支出绩效自评表》自评得分 98分(详见附表2)，部门整体支出绩效为“优”

（一）2023年部门整体支出绩效目标设置及完成情况

目标1：完成防汛抗旱排涝保安工作

# 完成情况：一是防汛备汛工作，虽然2022遇见百年大旱，我单位还是保持严格按照上级指令做好防汛备汛工作，许市镇内湖，干堤、大坝、涵闸众多，我单位积极开展巡查工作，始终把防汛保安工作摆在首位，全力备汛，为抗洪保安全。认真搞好汛前查险处险工作，组织对一线大堤、穿堤涵闸、山塘、水库进行了2次拉网式排查，对防汛抗灾物资进行清点补充，共查险3处，并及时上报水利局，不等不靠遵照水利局指示及时做好处险工作；4月初友谊电排就完成高压试验和砍青、试机等准备工作，为排涝做好了准备。二是抗旱工作，由于2022年大旱，2023年又少雨，许市镇全方位缺水。许市镇属于山丘地区，农田都靠提水设备，甚至三、四级提水引水灌溉，各村设备少，技术量薄弱，我单位及时组织力量及时对各村提供设备和技术力量，并积极配合防御中心做好水事调度工作，为许市镇2023年粮食丰收提供了可靠的保障。

目标2：完成堤防工程管理工作

# 完成情况：一是对长江大提和洞庭湖大堤严格按照“三定三落实”（即：定工程、定标准、定范围，落实人员、落实经费、落实责任）的堤防管理要求，进一步落实了建设西垸全体人员的堤防工程管护责任，划分了堤段砍草、清障除杂任务。全年共开展8次砍草清障除杂行动，保持日常清除大堤禁脚范围内的垃圾，确保堤防管理规范、整洁。二是水库和华洪运河运行管理工作，年初巡查过程中我单位发现部分水库防汛砂卵石缺少，我们及时督促各村对防汛砂卵石进行了填充，全年对23座小二型水库大坝进行了三次清障杂，打碰了以前水库防汛才管理，不防汛无人理的惯例。华洪运河我单位除了对所辖堤防和沿线涵闸进行保养维护， 5月中旬我单位还向水利局和许市镇申请联合执法，由水利局水政大队联合许市镇执法大队，对建设西垸管理的25公里华洪运河堤防内的欧美黑杨进行了清理，为2024年华洪运河灌区治理和清除欧美黑杨工作奠定了一定的基础。

目标3：完成水利设施秋冬修工作

# 完成情况：我单位抢抓有利天气，组织劳力对友谊电排进全面检修，为来年排涝工作顺利开展打好基础。对所辖涵闸进行了维护保养，对23座水库和友谊大电排开展了冬季维修养护，进行砍草除杂，溢洪道清理，坝坡六方块修理等。并参与砣龙等5座水库处险加固的协调与监管等工作。

目标4：完成水法宣传、安全生产工作

# 完成情况：通过拉宣传横幅，走防劝讲等方式，认真开展水法宣传，加强水法学习，积极参与禁渔禁捕。以“安全第一、预防为主”为原则，大会小会提安全，大事小事讲安全，2023年度单位无安全事故发生。

（二）单位资产管理和整体业务实施效果情况

本单位资产设有专门人员将单位所有资产全部录入固定资产信息系统,实行动态管理。资产配置严格按照规定程序报批，坚持资产配备与单位履行职能需要相适应，坚持资产管理与预算管理相结合。资产利用率高，资产配置基本合理，人均占有办公室使用面积、人均占有通用设备数量等指标均在正常范围。科学管理和使用国有资产,保障单位正常运转的同时，合理配备并有效使用资产，充分发挥了国有资产的使用效益和社会效益。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算精准性有待进一步提高。由于预算编制具有不可预见性，年初安排预算时，对各项公用支出的分配安排缺乏统一的硬性标准，导致部分资金使用时需要进行指标调剂。

（二）预算绩效管理意识有待进一步加强，预算绩效管理的工作方法方式有待创新。预算绩效管理工作贯穿全年，与各个业务股室息息相关，由于对预算绩效管理的全面性和重要性缺乏深入的了解，统揽全局的意识有所欠缺，导致预算绩效管理工作在推动过程中能够很好地完成各项工作任务，但工作质量难以实现质的飞跃。

（三）财务业务水平有待进一步提高。由于财务工作内容变化较大，各项制度、政策更新快，加之财务人员忙于琐碎的日常工作，对各项新知识、新业务的学习时间、精力有限，导致财务人员预算绩效管理工作水平一般，在将预算绩效管理转化成工作成果，更好地指导各项工作的开展方面有所欠缺。

- 下一步改进措施

（一）加强预算编制的前瞻性，提高预算编制水平。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，紧密结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免出现预算支出与预算执行出现偏差较大的情况。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（二）牢固树立预算绩效管理贯穿全局的理念，进一步创新工作方式方法。切实做好预算绩效管理的上传下达工作，在全单位形成将预算绩效管理意识融入到业务工作中的意识，多向优秀典型案例学习，拓宽工作思路，多想办法，想好办法，自觉提高预算绩效管理能力。

（三）加大财务人员培训力度，提高财务人员从业水平。督促财务人员树立常学常新的理念，及时更新知识体系，通过加大对财务人员预算绩效管理理论水平和实操的培训，提高将预算绩效管理转化成生产力的能力，更好地提高本单位的管理水平，促进各项事业更好发展。

- 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

单位2023年度部门整体支出绩效自评结果拟按湖南省财政厅关于印发《湖南省预算支出绩效评价管理办法》的通知（湘财绩〔2020〕7号）要求，在整体支出项目绩效目标编制申报时，根据项目实际情况和预期可达成的目标，设置更科学合理的指标。严格按规定内容、时限在君山区政务中心门户网站公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.部门整体支出绩效自评工作考核评分表

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况（人） | 编制数 |  | 2023年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 |  | 10 |  | 90.91% |  |
| 经费控制情况（万元） | 2022年决算数 |  | 2023年预算数 |  | 2023年决算数 |  |
| 三公经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 其中：公车购置 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 公车运行维护 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2、出国经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3、公务接待 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 项目支出： | 89.25 |  | 148.08 |  | 148.08 |  |
| 1、业务工作经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2、运行维护经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3、坏境整治经费 | 19 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4、小型水库维修养护 | 1.4 |  | 57.79 |  | 57.79 |  |
| 5、提防管理 | 15.62 |  | 5 |  | 5 |  |
| 6、冬春秋维护 | 25.39 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7、防汛备汛 | 9.09 |  | 0 |  | 0 |  |
| 8、水利救灾 | 18.75 |  | 10 |  | 10 |  |
| 9.水利建设 |  |  | 9 |  | 9 |  |
| 10.友谊电排及灌区维修养护 |  |  | 11.67 |  | 11.67 |  |
| 11.防护林运行管理维护 |  |  | 54.62 |  | 54.62 |  |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| …… | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 公用经费 | 69.26 |  | 47.72 |  | 47.72 |  |
| 其中：办公经费 | 0.85 |  | 1.49 |  | 1.49 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 0.53 |  | 0.22 |  | 0.22 |  |
| 会议费、培训费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 政府采购金额 | —— |  | 148.35 |  | 148.35 |  |
| 部门基本支出预算调整 | —— |  | 236.31 |  | 236.31 |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 厉行节约保障措施 | 深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则特神，严格控制“三公”经费开支，严禁超范围、超标准开支，践行精细化管理理念，加强绩效化管理，推进绩效评价结果与预算挂钩，严防资金低效使用，确保财力有效转化为保障力。 |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：填报日期：2024.6.19 联系电话：单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

| 市级预算部门名称 | 岳阳市君山区建设西垸水利管理委员会 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 184.99 | 384.39 | 384.39 | 10 | 100 | 10 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：219.13 |  |  |  | 其中：基本支出：236.31 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：0 |  |  |  | 项目支出：148.08 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：165.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 严格按照上级指令做好防汛备汛工作； 长江大提和洞庭湖大堤严格按照“三定三落实”（即：定工程、定标准、定范围，落实人员、落实经费、落实责任）的堤防管理要求管理到位；保障垸内农田不遭受重大洪涝或干旱自然灾害； 维护单位和谐稳定，不发生重大安全生产事故。 |  |  |  | 2023年认真搞好汛前查险处险工作，组织对一线大堤、穿堤涵闸、山塘、水库进行了2次拉网式排查，对防汛抗灾物资进行清点补充，共查险3处，并及时上报水利局，不等不靠遵照水利局指示及时做好处险工作；4月初友谊电排就完成高压试验和砍青、试机等准备工作，为排涝做好了准备。全年共开展8次砍草清障除杂行动，保持日常清除大堤禁脚范围内的垃圾，确保堤防管理规范、整洁。 全年对23座小二型水库大坝进行了三次清障杂，打碰了以前水库防汛才管理，不防汛无人理的惯例。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 砍草清障除杂 | ≥8次 | 完成8次 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  |  | 对23座小二型水库大坝进行了清障杂 | ≥3次/座 | 完成每座3次 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 华洪运河灌区治理和清除欧美黑杨 | ≥25公里 | 对25公里华洪运河堤防内的欧美黑杨进行了清理 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  | 质量指标 | 23座水库和友谊大电排开展了冬季维修养护 | =23座 | =23座 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  |  | # 2023年度单位无安全事故发生 | ＜1次 | 0次 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 党员参与率 | ＝100% | ＝100% | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  | 时效指标 | 年度各项任务完成期限 | 2023年12月31日前 | 2023年12月20日前 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  | 成本指标 | 预算控制率 | ≦100% | ≦100% | 5 | 5 | 无偏差 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 保障项目顺利开展，推动水利经济持续稳步发展。 | 定性 | 有效推动 | 10 | 8 | 受职能以外多重因素影响 |
|  |  | 社会效 益指标 | 保障社会稳定，加强长江干堤安全保障 | 定性 | 有效提升 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  | 生态效 益指标 | 保障长江干堤防洪安全，打造最美长江岸线 | 定性 | 有效加强 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  | 可持续影响指标 | 加快长江干堤标准化建设。 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填表人：填报日期：2024.6.19 联系电话：单位负责人签字：

附件3

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 所需佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布置工作 10分 | 自评通知 （8分） | 1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。 2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 绩效自评通知盖章的电子版 |
|  | 工作小组 （2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版 |
| 实施评价 20分 | 单位自查 （10分） | 市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。 | - 转移支付项目单位名称和资 金情况清单 - 有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版 |
|  | 提交报告 （10分） | 按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 |  |
| 自评报告 70分 | 完整性 （15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 |  |
|  | 绩效 自评表 （20分） | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。 2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。 |  |
|  | 反映问 题情况 （20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 |  |
|  | 建议情况 （15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 |  |
| 合计 | 100分 | 98 |  |