岳阳区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价☑

项目名称：      农村安全饮水水厂管护

项目单位：    君山区农村饮水安全工程供水管理中心

主管部门：       君山区水利局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2023 年7月5日

岳阳区财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 周进 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13974015008 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 岳阳市君山区柳林洲街道水利局 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414005 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2022年 1月起至 2022年 12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 50 |  | 实际到位资金 （万元） | 50 |  |  | 实际支出 （万元） |  |  | 50 | 结余 （万元） |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |
| 区财政 |  |  |  | 区财政 |  |  |  | 区财政 |  |  |  | 区财政 |  |
| 县区区财政 |  | 50 |  | 县区区财政 | 50 |  |  | 县区区财政 |  |  | 50 | 县区区财政 |  |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 2022年度水厂维修养护资金 |  |  |  | 80,000.00 |  | 12-60# |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年度水厂维修养护资金 |  |  |  | 80,000.00 |  | 12-60# |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年度水厂维修养护资金 |  |  |  | 140,000.00 |  | 12-60# |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年度水厂维修养护资金 |  |  |  | 80,000.00 |  | 12-60# |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年度水厂维修养护资金 |  |  |  | 120,000.00 |  | 12-60# |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 500000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 我区现有5个千吨万人农村安全饮水集中供水工程，设计供水规模24965吨/天，农村实际供水人口16.858万人，自来水通村率100%，农村人口自来水使用率97.3%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际收财政专项拨款50万，实际支出50万元，达到预期目标。 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 指标1;完成我区5个千吨万人农村供水工程 |  |  | 完成100% |  | 已完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标2：5个水厂维修护全部完成 |  |  | 完成100% |  | 共计完成设备维修27台次、管网维修565处、管网抢修2340米及全年消毒、检测工作 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 指标1：农村供水工程2022全年度水质合格率100% |  |  | 100% |  | 完成 |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 指标1：提高了农村供水保障水平 |  |  | 完成100% |  | 已完成 |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 指标1：成本控制情况 |  |  | 节约成本 |  | 成本控制在预算范围之内 |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  | 指标1：农村饮水安全供水工程维修养护受益人口8.38万人 |  |  | 完成100% |  | 已完成 |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：保护垸内人民群众财产安全 |  |  | 完成100% |  | 已完成 |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1：保护生态环境 |  |  | 完成100% |  | 已完成 |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响 |  | 无持续影响指标 |  |  | 8 |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：社会公众满意度 |  |  | 90%以上 |  | 社会公众满意度达93% |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 吴朝军 |  |  | 局长 |  |  |  | 君山区水利局 |  |  |  | 吴朝军 |  |  |
| 聂 毅 |  |  | 副局长 |  |  |  | 君山区水利局 |  |  |  | 聂 毅 |  |  |
| 陈 力 |  |  | 计财股长 |  |  |  | 君山区水利局 |  |  |  | 陈 力 |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：张雪                  联系电话：15675944553

五、评价报告综述（文字部分） # （一）项目基本概况 1、项目单位基本情况。 下辖各类性质的二级机构8家，管理着235公里防洪大堤，58公里流经区域河流，51座穿堤建筑物，29座外排机埠。主要职责（与本项目相关的职责）： 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的日常工作；负责节约用水工作、组织、指导水利工程设施、水域及其岸线的管理与保护；负责防治水土流失工作。 - 2、项目年度预算绩效目标。 我区现有5个千吨万人农村安全饮水集中供水工程，设计供水规模24965吨/天，农村实际供水人口16.858万人，自来水通村率100%，农村人口自来水使用率97.3%。 - （二）项目资金使用及管理情况 - 项目资金安排落实情况。 - 根据年度预算安排农村饮水安全管护经费50万元，实际到位资金50万元 # 2、项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况。 # 项目资金实际支出见项目支出明细表，截止2022年12月，共计支出50万元。 # 3、项目资金管理情况。 # 项目资金的管理情况较好，制定了《水利局二级机构财务管理办法》、《水利局二级机构预算管理办法》、《水利局二级机构账务代管管理办法》等管理规定，并严格执行；，按时间和项目实施进程分次、分批拨付；项目资金的使用、监管，通过局会计集中核算中心对二级机构财务代管进行，保证足额、规范地使用。 - （三）项目组织实施情况 - 项目实施年初由区水旱灾害防御事务中心制定备汛及应急处险等项目及资金计划，交由相应堤防、电排所属二级机构负责实施，由区水旱灾害防御事务中心及工程股负责日常的检查、监督、完成项目的验收。 - （四）综合评价情况及评价结论 - 水利局成立由局主要负责人、分管财务、排灌、工程等工作的负责人及具体经办人组成单位评价组 ，采用单位绩效自评的评价方式，对项目绩效目标及实施计划完成情况进行了综合评价，基本达到预期目标，区农村供水工程维修养护资金为50万，用于我区5个千吨万人农村供水工程。主要内容为用于农村供水工程的设备维修、管网维修、抢修、管护，日常水质消毒、水质检测。主要目标为保障我区农村供水工程的正常运行，确保水质合格，确保人民群众饮水安全。 - 综合评价指标量化考评96分，达到优秀水平。 - （五）项目主要绩效情况分析 - 1、项目的经济性分析。项目确定由财政预算安排，水利局本着节约的原则，通过预算进行控制，情况较好，保证项目具体实施。 2、项目的效率性分析。水利局主要是通过制定项目实施计划；下达资金、经费预算，按时间及项目实施进度下拨资金；具体责任部门进行日常的监督、检查、验收，确保项目实施按时、按质量要求完成。 3、项目的有效性分析。项目实施完成，基本上能保证项目预期目标，保证堤防防汛安全，保证水库堤坝安全，保证电排正常运转、排灌自如。 4、项目的可持续性分析。本项目属于年度常规性项目，随着时间推移，设备老化，天气异常变化，自然环境影响对项目实施要求越来越高，项目设备设施维修维护成本增加，资金需求量越来越多，管理措施要求越来越高。 # （六）主要经验及做法、存在问题和建议 # 主要做法是根据财政预算及防汛、备汛的实际需要来确定具体的实施项目和标准，具体分管部门负责项目计划的监督、检查、验收，财务部门负责项目资金按计划、进度的申报、拨付、监管。 # 存在的问题主要是一项目资金预算总体规模无法达到部门标准的要求；二是防汛抗旱不确定因素太多，我们将积极争取财政的支持力度，进一步加强和完善项目管理，努力控制成本，确保项目的正常实施和预期目标的完成。 （七）附件 # 君山区农村饮水安全工程供水管理中心 # 2023年7月5日