附件3

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 施工图审费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市君山区住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 岳阳市君山区住房和城乡建设局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 58 | 58 | 51.8 | 10 | 89% | 8.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 58 | 58 | 51.8 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 任务1：工程建设项目均由系统自动遴选符合资质的审图单位。  任务2、确保线上图审符合国家、省、市相关技术指标。  任务3、确保建设项目由符合资质的设计单位、地勘单位完成设计、地勘。  任务4、实现建设单位线上申报，线上受理，线上办结。 | | | | 2024年度已完成施工图审查23个，审图单位均由系统自动遴选，并按时完成审查，符合图审标准。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 计划图审数 | 13 | 23 | 10 | 10 |  |
| 装配式建筑指标 | 32% | 63% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 房建项目绿建要求落实率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 图审合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 规定时间办结率 | 100% | 98% | 10 | 9 | 因建设单位没有缴配套费，导致工规证无法发放，图审无法办结。 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 财政支出 | 58万 | 51.8 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 遴选费用合理率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 图审通过备案率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高施工图审质量 | 提高 | 提高 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 报建单位满意度 | 98% | 98% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.9 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：